| Администрация сельского поселения «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района Хабаровского края РАСПОРЯЖЕНИЕ 31.03.2020 № 10-р |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по санитарной очистке и организации

работ по благоустройству территории сельского поселения «Поселок

Циммермановка»

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия, поддержания чистоты и порядка на территории сельского поселения, во исполнение распоряжения Губернатора Хабаровского края от 12.03.2020 № 104-р «О проведении краевых субботников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий городских округов, городских и сельских поселений Хабаровского края»:

1.Объявить периоды с 27 апреля 2020 года по 15 июня 2020 года весенний  и с 01 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года осенний месячники по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения «Посёлок Циммермановка».

2.Организовать и провести 29 апреля 2020 года на всех предприятиях, учреждениях и организациях весенние субботники по санитарной очистке и благоустройству прилегающих к объектам территорий, жителям поселка произвести общую уборку занимаемых земельных участков и прилегающих к ним территорий.

3.Организовать и провести 25 сентября 2020 года на всех предприятиях, учреждениях и организациях осенние субботники по санитарной очистке и благоустройству прилегающих к объектам территорий, жителям поселка произвести общую уборку занимаемых земельных участков и прилегающих к ним территорий.

4.Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения согласно приложению № 1.

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                          Н.Ю.Сушенцева

Приложение № 1

к распоряжению главы

сельского поселения

«Посёлок Циммермановка»

от 31.03.2020  № 10-р

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по санитарной очистке и благоустройству территории

сельского поселения «Посёлок Циммермановка»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке и благоустройству сельского поселения «Посёлок Циммермановка». | 27.04.2020.-15.06.2020; 01.09.2020.- 15.10.2020. |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю., руководители предприятий, организаций, учреждений поселка (по согласованию) |  |  |
| 1.2. |  | Отсыпка заезда на территорию свалки твердых бытовых отходов | до 02.06.2020 года |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю. |  |  |
| 1.3. |  | Обеспечение проведения ежедневных уборок территорий, прилегающих к торговым точкам, приведение их в надлежащее санитарное состояние, обеспечение своевременного вывоза отходов производства и потребления в места складирования. | Постоянно |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю., руководители торговых организаций и предприятий общественного питания (по согласованию) |  |  |
| 1.4. |  | Проведение ремонта фасадов административных зданий, включая ремонт и окраску цоколей, фронтонов оконных и дверных заполнений, крылец, козырьков парадных входов, побелка стволов деревьев, обновление вывесок с наименованием и режимом работы предприятий, учреждений и организаций. | Май-июнь 2020 года |  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности (по согласованию) |  |  |
| 1.5. |  | Проведение комплекса мер по борьбе с грызунами на закрепленных территориях | Май 2020 года |  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности (по согласованию) |  |  |
| 1.6. |  | Разъяснительная работа среди населения по выполнению Правил благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения, наведению санитарного порядка на придомовых территориях, осуществление профилактических мероприятий. | Постоянно |  | Главный специалист администрации сельского поселения Хлыбова М.Н. |  |  |
| 1.7. |  | Обеспечение проведения уборки и осуществления благоустройства территорий, прилегающих к жилым помещениям | Май-октябрь 2020 года |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю. |  |  |
| 1.8. |  | Проведение рейдов по выявлению правонарушителей Правил благоустройства, санитарных норм и природоохранного законодательства на территории сельского поселения | май-октябрь 2020 года |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю., главный специалист администрации Хлыбова М.Н., специалист 1 категории администрации Мочалова–Грешнова Ю.С., специалист 2 категории администрации Менжула О.А. |  |  |
| 1.9. |  | Выполнение ремонтных работ по приведению в порядок ко дню празднования 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне памятника и памятной Стелы, обеспечение надлежащего санитарного состояния и благоустройства прилегающих к ним территорий | До 09 мая 2020 года |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю., председатель Совета ветеранов (по согласованию), руководитель ячейки ХКМОД «Мой край» (по согласованию) |  |  |
| 1.10. |  | Санитарная очистка береговой линии р. Амур в границах сельского поселения | Май-октябрь 2020 года |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю. |  |  |
| 1.11. |  | Принятие необходимых мер по ликвидации несанкционированных свалок в границах сельского поселения | май-октябрь 2020 года |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю. |  |  |
| 1.12. |  | Организация работ по озеленению территории сельского поселения | июнь 2020 года |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю., руководитель ячейки ХКМОД «Мой край»(по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности(по согласованию) |  |  |
| 1.13. |  | Организация привлечения молодежи в проведении месячников и субботников по санитарной очистке и благоустройству улиц, мест отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, пришкольной территории | май -сентябрь 2020 года |  | Директор МБОУ СОШ Абрамова Т.В.(по согласованию), руководитель ячейки ХКМОД «Мой край» (по согласованию) |  |  |
| 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка дорожных знаков |  |  | Июнь- сентябрь 2020 года |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю. |  |
| 2.2. | Отсыпка полотна дорог, грейдирование, нарезка кюветов улиц |  |  | Июнь-октябрь 2020 года |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю. |  |
| 2.3. | Снос ветхих списанных строений |  |  | Июнь-октябрь 2020 года |  | Глава сельского поселения Сушенцева Н.Ю. |  |

___________