АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ЦИММЕРМАНОВКА»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.12.2018 61 |  |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения «Поселок Циммермановка» от 08.12.2017 № 54 «Об утверждении муниципальной целевой  программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района Хабаровского края  на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях создания благоприятных условий проживания граждан, администрация сельского поселения «Поселок Циммермановка»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района Хабаровского края  на 2018-2022 годы»:

1.1. ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района Хабаровского края  на 2018-2022 годы» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт

муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района

Хабаровского края  на 2018-2022 годы»

| Цели Программы: | Повышение уровня благоустройства территорий поселения, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы: | - Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. - Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения. |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период. - Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период. |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2022гг |  |  |
| Финансовое обеспечение | года | Бюджет местный (т.руб) | Бюджет краевой (т.руб) |
|  | 2018 | 142,0 | 349,84 |
|  | 2019 | 150,0 |  |
|  | 2020 | 100,0 |  |
|  | 2021 | 100,0 |  |
|  | 2022 | 100,0 |  |

1.2. Дополнить постановление администрации сельского поселения «Поселок Циммермановка» от 08.12.2017 № 54 «Об утверждении муниципальной целевой  программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района Хабаровского края  на 2018-2022 годы» приложением в следующей редакции:

Приложение № 9

к муниципальной целевой программе

«Формирование современной

городской среды в сельском поселении

«Поселок Циммермановка» Ульчского

муниципального района Хабаровского

края  на 2018-2022 годы»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и территории общего пользования, включенных в муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района Хабаровского края  на 2018-2022 годы»

(далее-Порядок)

1.	Общие положения

1.1.	Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и территории общего пользования, включенных в муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района Хабаровского края  на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа).

1.2.	Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3.	К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2.	Разработка дизайн-проекта

2.1.	Разработка дизайн-проекта осуществляется администрацией сельского поселения «Поселок Циммермановка» в течение 20 дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых и общественных  территорий проекта муниципальной программы.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3.	Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1.	В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация сельского поселения «Поселок Циммермановка» уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта муниципальной программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 2 рабочих дней со дня его изготовления.

3.2.	Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

3.3.	В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном веб-сайте администрации сельского поселения «Поселок Циммермановка» для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

3.4.	Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией сельского поселения «Поселок Циммермановка» течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

3.5.	Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке ОМС «Основы самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

4 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  сельского поселения                                                           Н.Ю.Сушенцева