|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ЦИММЕРМАНОВКА»****Ульчского муниципального района Хабаровского края****РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
|  20.04.2023 13-р  |   |  |
|  |

#  О проведении весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территории сельского поселения «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района Хабаровского края

 В целях реализации Распоряжения Губернатора Хабаровского края от 4 апреля 2023 года № 154-р «О проведении краевых субботников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий городских и сельских поселений Хабаровского края», обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия, поддержания чистоты и порядка на территории сельского поселения, надлежащей подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 85-й годовщины со дня образования Хабаровского края и 90-й годовщины со дня образования Ульчского района:

 1. Объявить периоды с 28 апреля по 28 июня и с 01 сентября по 15 октября 2023 года временем проведения соответственно весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства на территории сельского поселения «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района.

 2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения.

 3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения.

 4. Провести 28 апреля 2023 года весенний субботник по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения.

 5. Провести 22 сентября 2023 года осенний субботник по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения.

 6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций различных форм собственности привести закрепленные и прилегающие территории в надлежащее санитарное состояние, привести в надлежащий вид ограждения закрепленных территорий, фасады зданий. Обеспечить вывоз бытового мусора.

 6.1. Выполнить работы по благоустройству и санитарному содержанию собственных и прилегающих территорий общего пользования. Принять дополнительные меры по озеленению территорий.

 7. Владельцам частных домовладений до 07 мая 2023 года привести в надлежащее санитарное состояние придомовую территорию, убрать дрова, мусор, отремонтировать заборы, произвести уборку прилегающей к усадьбе уличной территории до автодороги с обязательной очисткой кюветов и переходных мостиков.

 8. Обеспечить контроль за выполнением реставрационных работ по приведению в порядок к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 85-й годовщины со дня образования Хабаровского края и 90-й годовщины со дня образования Ульчского района

 9. Рабочей группе провести организационную работу с жителями поселения по выполнению правил санитарного порядка на придомовых территориях, осуществлению профилактических мероприятий, обеспечения

ветеринарно-санитарных правил по содержанию животных, домашней птицы на личных подворьях граждан.

 10. Распоряжение главы сельского поселения «Поселок Циммермановка»

10-р от 22.04.2022 «Об утверждении плана мероприятий по санитарной

очистке и организации работ по благоустройству территории сельского

поселения «Поселок Циммермановка» признать утратившим силу.

 11. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке администрации сельского поселения «Основы самоуправления», разместить на официальном сайте администрации.

 12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 13. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения А.Г. Попов

Приложение № 1

к распоряжению главы

 сельского поселения

«Посёлок Циммермановка»

 от 20.04.2023 № 13-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по санитарной очистке и благоустройству территории

сельского поселения «Посёлок Циммермановка»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срокиисполнения | Ответственные |
| 1. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА |
| 1.1. | Проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке и благоустройству сельского поселения «Посёлок Циммермановка». | 28.04.2023.-28.06.2023;01.09.2023.-15.10.2023. | Глава сельского поселения Попов А.Г., руководители предприятий, организаций, учреждений поселка(по согласованию) |
| 1.2. | Отсыпка заезда на территорию свалки твердых бытовых отходов | до 02.06.2023 года | Глава сельского поселения Попов А.Г. |
| 1.3. | Обеспечение проведения ежедневных уборок территорий, прилегающих к торговым точкам, приведение их в надлежащее санитарное состояние, обеспечение своевременного вывоза отходов производства и потребления в места складирования.  | Постоянно | Глава сельского поселения Попов А.Г., руководители торговых организаций и предприятий общественного питания (по согласованию) |
| 1.4. | Проведение ремонта фасадов административных зданий, включая ремонт и окраску цоколей, фронтонов оконных и дверных заполнений, крылец, козырьков парадных входов, побелка стволов деревьев, обновление вывесок с наименованием и режимом работы предприятий, учреждений и организаций.  | Май-июнь 2023 года | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 1.5. | Проведение комплекса мер по борьбе с грызунами на закрепленных территориях | Май 2023 года | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 1.6. | Разъяснительная работа среди населения по выполнению Правил благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения, наведению санитарного порядка на придомовых территориях, осуществление профилактических мероприятий. | Постоянно | Главный специалист администрации сельского поселения Хлыбова М.Н. |
| 1.7. | Обеспечение проведения уборки и осуществления благоустройства территорий, прилегающих к жилым помещениям | Май-октябрь 2023 года | Глава сельского поселения Попов А.Г. |
| 1.8. | Проведение рейдов по выявлению правонарушителей Правил благоустройства, санитарных норм и природоохранного законодательства на территории сельского поселения | май-октябрь 2023 года | Глава сельского поселения Попов А.Г.,главный специалист администрации Хлыбова М.Н., специалист 1 категории администрации Мочалова–Грешнова Ю.С., специалист 2 категории администрации Менжула О.А. |
| 1.9. | Выполнение ремонтных работ по приведению в порядок ко дню празднования 78-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне памятника и памятной Стелы, обеспечение надлежащего санитарного состояния и благоустройства прилегающих к ним территорий | До 09 мая 2023 года | Глава сельского поселения Попов А.Г., председатель Совета ветеранов (по согласованию), руководитель ячейки ХКМОД «Мой край» (по согласованию) |
| 1.10. | Санитарная очистка береговой линии р. Амур в границах сельского поселения | Май-октябрь 2023 года | Глава сельского поселения Попов А.Г. |
| 1.11. | Принятие необходимых мер по ликвидации несанкционированных свалок в границах сельского поселения | май-октябрь 2023 года | Глава сельского поселения Попов А.Г. |
| 1.12. | Организация привлечения молодежи в проведении месячников и субботников по санитарной очистке и благоустройству улиц, мест отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, пришкольной территории | май -сентябрь 2023 года | Директор МБОУ СОШ Абрамова Т.В.(по согласованию), руководитель ячейки ХКМОД «Мой край» (по согласованию) |
| 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 2.1. | Установка дорожных знаков | Июнь- сентябрь 2023 года | Глава сельского поселения Попов А.Г.. |
| 2.2. | Отсыпка полотна дорог, грейдирование, нарезка кюветов улиц | Июнь-октябрь 2023 года | Глава сельского поселения Попов А.Г.. |
| 2.3. | Снос ветхих списанных строений | Июнь-октябрь 2023 года | Глава сельского поселения Попов А.Г. |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# УТВЕРЖДЕН

 распоряжением

 администрации

 сельского поселения

 «Поселок Циммермановка»

 от 20.04.2023 № 13-р

#

**С О С Т А В**

**рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения**

# Попов Александр Григорьевич - глава сельского поселения «Поселок

#  Циммермановка»

#  руководитель рабочей группы

#

Хлыбова Марина Николаевна - главный специалист администрации

 заместитель руководителя

 рабочей группы

Мочалова-Грешнова Юлия Сергеевна – специалист 1 категории

 администрации

Зайцева Оксана Михайловна - депутат Совета депутатов

 сельского поселения

Макаренко Виктор Витальевич - депутат Совета депутатов

 сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_